## Slide 1
전기버스 충전 운영 연구 진행 공유
DTUMOS 공동연구
연구 문제와 첫 구현 방향 정리한 상태
김주원 · 2026.10.08
1
Notes: [발표 멘트]
현재 연구 결과가 나온 단계는 아니고, 개인미팅을 통해 연구 문제와 첫 구현 방향을 정리했습니다.
오늘은 현재까지 정리한 내용을 공유하고, 건대에서 진행 중인 DTUMOS 택시 연구와 제 전기버스 연구를 어떻게 연결하면 좋을지 같이 논의하고 싶습니다.

## Slide 2
현재 정리한 연구 방향
연구 문제와 목적
2026-10-07 개인미팅에서 정리한 연구 구상.
2
문제 상황
운행 사이 충전: 버스는 앞 운행을 마친 뒤 다음 출발 전까지 충전해야 함
공유 충전기: 여러 버스가 같은 충전기를 사용하면 대기가 생길 수 있음
운행 영향: 충전이 늦게 끝나면 다음 출발과 뒤 운행까지 밀릴 수 있음
현재 연구 질문
충전기가 부족해 출발 지연이 생길 때, 충전시설과 충전·운영 방법을 어떻게 정해야 운행 피해를 줄일 수 있는가?
연구 목적 초안
정해진 운행을 최대한 지키면서 필요한 충전시설 규모와 운영 방법을 비교
현재 단계: 연구 문제와 목적 초안을 정리한 상태
Notes: [발표 멘트]
제가 현재 정리한 문제는 공유 충전기의 대기가 실제 버스 출발 지연으로 이어질 수 있다는 점입니다.
그래서 충전기가 부족한 상황에서 시설을 얼마나 두고 어떤 순서로 충전하며, 지연이 생겼을 때 운행을 어떻게 조정해야 하는지를 보고 싶습니다.
이 문장은 아직 연구 목적 초안이므로 오늘 자문을 받고 범위를 더 좁히려고 합니다.

## Slide 3
현재 진행 상태
완료한 것과 남은 것
연구 결과가 아니라 현재 준비 상태를 정리한 표.
3
항목 | 현재 상태 | 지금까지 한 일
연구 방향 | 초안 정리 | 충전 대기, 출발 지연과 뒤 운행의 지연을 연구 문제로 설정
데이터 | 미정 | GTFS와 BIS를 같이 쓰는 방향만 검토
시뮬레이션 | 미구축 | 노선 1개와 소수 버스의 작은 예제 범위만 계획
알고리즘 | 미정 | 도착 즉시 충전과 출발시간 우선 충전을 비교 후보로 생각
결과·시사점 | 없음 | 실제 데이터 실험 후 해석할 예정
현재 하고 있는 일
연구계획 기록: DTUMOS Energy에 연구 목적과 첫 실험 범위를 문서로 정리
구현 준비: 기존 DTUMOS 구조와 전기버스 시험 코드를 확인하고 옮길 범위를 검토
Notes: [발표 멘트]
현재 완료된 것은 연구 문제와 목적 초안을 정리한 것입니다.
GTFS와 BIS를 같이 쓰는 방향을 생각했지만 사용할 노선과 기간을 정하지 않았고, 실제 데이터를 넣은 시뮬레이션도 아직 없습니다.
충전 알고리즘도 도착 즉시 충전과 출발시간 우선 충전을 후보로 생각한 단계입니다. 기존 시험 코드는 구조 확인용이며 연구 결과로 사용한 상태가 아닙니다.

## Slide 4
첫 번째 연구 사이클 계획
앞으로 할 일
공동연구 논의를 반영해 수정할 첫 실행 계획.
4
1. 데이터 선정
GTFS·BIS 노선 1개
2. 기본 시뮬레이션
버스 약 3대 충전기 1대
3. 기준 충전 방법
도착 즉시 충전
4. 비교 방법
다음 출발시간 우선
5. 결과 해석
지연이 생긴 이유와 줄어든 조건 확인
첫 결과에서 부족한 점을 찾으면 다시 선행연구와 연구 질문을 확인
이 계획에서 아직 정하지 못한 것
데이터: 사용할 서울시 노선, 기간, GTFS와 BIS의 연결 기준
시뮬레이션: 어느 수준의 실제 운행과 배터리 사용량을 반영할지
알고리즘: 단순 충전 규칙부터 비교할지, 처음부터 최적화 문제로 만들지
연구 범위: 충전시설·충전 방법·운영 방법을 모두 볼지 우선순위를 정할지
Notes: [발표 멘트]
공동연구 논의 후 첫 사이클은 노선 하나를 정하고, 버스 세 대 정도와 충전기 한 대의 작은 예제를 만드는 것으로 생각하고 있습니다.
도착 즉시 충전을 기준으로 둔 뒤 다음 출발시간이 가까운 버스를 먼저 충전하는 방법과 비교하려고 합니다.
다만 데이터 범위, 시뮬레이션의 현실성 수준과 알고리즘 시작점을 아직 정하지 못해 이 부분을 함께 논의하고 싶습니다.